晋江市侨声中学集英楼拆除工程

招   标  文  件

招标项目名称：晋江市侨声中学集英楼拆除工程

招标人：晋江市侨声中学（公章）

目    录

第1章 招标公告....................................... 1

第2章 投标须知........................................3

第3章 协议书..........................................7

第4章 施工安全和环境保护..............................12

第5章 投标文件资料....................................14

第1章 招标公告

晋江市侨声中学集英楼房屋拆除招标公告

招标编号：晋侨拆招［2021］1号

一、招标项目概要

1.招标单位：晋江市侨声中学

2.项目名称：晋江市侨声中学集英楼房屋拆除项目

3.项目地点：晋江市侨声中学校园内

4.招标发包范围：房屋拆除，旧房拆除后旧用材料全部归中标人所有，拆除后材料弃渣外运弃点由中标人自选（费用自理）。

5.招标方式：公开招标。

二、投标企业资质要求

福建省内工商注册登记并通过年检有效的企业，具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业并有安全生产许可证。未因违法违规被限制参加相应项目投标的施工企业。投标单位或法定代表人，项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人，不得参加本项目投标。

三、招标文件的获取

本项目于2021年1月28日—2021年2月3日在晋江市侨声中学校园网上发布，请有意向的潜在投标人自行到“侨声中学校园网-总务后勤-学校采购”下载招标文件。

晋江市侨声中学校园网网址：http://www.qszx.org

四、提交招标响应文件截止时间：2021年2月4日上午9时 30分前(北京时间)

逾期送达或不符合招标文件规定的招标响应文件恕不接受。

五、招标时间：2021年2月4日上午9时 30分。

六、递交招标文件及招标地点：晋江市侨声中学怀情楼三楼党建室。

七、投标保证金的缴交和退还

本工程投标保证金为人民币贰万元整（￥20000元），投标保证金在投标文件递交同时以现金方式当场递交。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。

八、项目工期：

合同生效之日起20天内，若中标单位未按工期要求完成，逾期一天罚款壹仟元整（￥1000元）。

九、质量要求：

房屋应整体拆除至地面平齐，含地下基础梁及承台挖除，所有拆除后弃渣均需外运，场地平整。

十、施工安全要求：

中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担应全部安全责任。中标单位应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施（包含所有外墙必须搭脚手架及密封的防护网），确保无发生安全事故。

十一、合同价款、最低限价与定标办法：

本招标项目采用的评标办法：招标人设定本工程标底（暗标：学校对本工程的预期残值回收值或预期拆除费用，只设定其中的一项），投标人的投标报价高于学校设定标底的预期残值回收值或低于学校设定标底的预期拆除费用均为有效标，投标报价低于学校设定标底的预期残值回收值或高于学校设定标底的预期拆除费用者均为废标，在有效标中能使学校获得最大利益者为中标单位。

十二、履约保证金及付款方式：

中标单位在签订合同时必须缴交人民币贰万元整（￥20000元）履约保证金和工程中标价款，未能在规定时间内完成及验收不满足招标要求，将没收履约保证金。验收合格后履约保证金将无息退还。

十三、现场勘察

投标人在获得招标文件的有关资料后可根据自己的需要自行到晋江市侨声中学拟拆除现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

十四、合同签订

中标人必须在收到中标通知书3天内，办理中标后续手续（含缴纳履约保证金和中标价款），并按照招标文件和中标人的投标文件，由法定代表人或授权代理人与招标人签订项目承包合同。

十五、其它要求：

1.中标人应当按照合同约定履行义务，按时完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

2.根据该项目拆迁中可能遇到不可预见的困难，中标人应满足招标人对旧房拆除进度的要求，中标人应在20天内将旧房拆除完毕。

3.本项目施工中的全部安全责任由中标单位自行负责。

4.由于工期紧，任务重以及安全考虑，该项目拆迁中中标人必须全部采用机械施工并粉碎性拆除，不得使用人工拆除，并做好现场施工过程除尘。

5.应疫情防控要求，所有入校人员均需配戴口罩，八闽健康码核验为绿码，体温检测低于37.3℃方可入校，请提前做好准备。

十六、联系方式

招标人：晋江市侨声中学

地  址：晋江市东石镇侨声大路188号

联系人：林老师（ 13506953180 ）、蔡老师（ 18160992328 ）

第2章 投标须知

1.本招标项目招标人

1.1.招标人：      晋江市侨声中学

1.2.项目负责人：     林老师  、  蔡老师

1.3.电话：        13506953180、18160992328

2.本招标项目名称、招标编号和标段划分

2.1.招标项目名称：  晋江市侨声中学集英楼拆除工程

2.2.招标编号： 晋侨拆招［2021］1号

2.3.标段划分：   一个标段

2.4.招标人允许中标的标段数量：   一个标段

3.本招标项目施工地点：   晋江市东石镇侨声中学校园内

4. 工程拆除规模：  约2000m2

5.招标范围和内容：  晋江市侨声中学集英楼拆除工程施工招标，包括：地面建筑物的拆除，含地下基础梁及承台挖除，所有拆除后弃渣均需外运，场地平整。

6.工期要求：总工期：20 个日历天。

7.工程质量要求：符合建筑行政主管部门、安生生产管理部门规定的相关规范，并达到：合格标准。

8.合同价格方式：  固定总合同  。

9.资格审查方式：本项目采用   资格后审  方式对投标人进行资格审查。

10.合格投标人资格条件： 本招标项目要求招标人具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程（或房屋建筑工程）施工总承包叁级及以上  资质和《施工企业安全生产许可证》。

11.踏勘现场：投标人可根据自己的需要自行到晋江市侨声中学拟拆除现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

12.分包：   不允许

13.投标有效期：投标截止期后  30  日历天。

14. 投标保证金的提交

14.1.投标保证金提交的时间及方式：于投标截止时间前提取现金到招标现场留待工作人员核验。

14.2.投标保证金提交的金额：本项目投标保证金 贰 万元人民币（下同）。

14.3. 中标者应当场缴交投标保证金，如中标者弃标，其投标保证金不再退还。

14.4.投标保证金有效期：截止到投标有效期后30日历天。

15.要求提交的投标文件内容及份数

15.1.资格审查文件 要求  提交，提交正本1份。

15.2.商务文件要求  提交，提交正本1份。

15.3.技术文件（项目安全文明施工方案）要求 提交，提交正本1份。

16.资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识

16.1.商务文件中的标单单独密封在一个内层封套中。

16.2.资格审查文件、其它商务文件和技术文件密封于另一个内层封套中。

16.3.再将两个内层封套一起密封在一个外层封套中，封套的封口处均应密封，并加盖投标人单位公章。

17.投标文件的递交

17.1.投标人递交投标文件的地点：晋江市侨声中学三楼党建室。

17.2.收件人：  晋江市侨声中学

17.3.截止时间：2021年2月4日上午9时30分（北京时间）。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的代理人应当持该单位的授权委托书原件和身份证原件到场核验登记，否则，其投标文件不予接收。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18.开标时间、地点和公布内容

18.1开标时间：2021年2月4日上午9时30分

18.2开标地点：晋江市侨声中学三楼党建室。

18.3公布内容：投标人名称、代理人姓名、投标标价（现场公开拆封唱价），待投标人标价全部唱价完毕后，现场公开启封招标人设定的本工程拆除费用标底。

19.评标办法：本招标项目采用的评标办法：招标人设定本工程标底（暗标：学校对本工程的预期残值回收值或预期拆除费用，只设定其中的一项），投标人的投标报价高于学校设定标底的预期残值回收值或低于学校设定标底的预期拆除费用均为有效标，投标报价低于学校设定标底的预期残值回收值或高于学校设定标底的预期拆除费用者均为废标，在有效标中能使学校获得最大利益者为中标单位。

20.中标公示方式、地点

20.1.公示方式：有形市场和网站

20.2.公示地点：晋江市侨声中学三楼党建室、学校校务公开栏。

20.3.公示网站：侨声中学校园网（www.qszx.org）-总务后勤-学校采购。

21.履约担保形式和金额：履约保证金额贰万元，可从投标保证金转入。

22.签订合同

22.1.中标人在中标通知书发出之日起3天内，主动与招标人联系，订立书面合同。订立书面合同后招标人退还中标人的投标保证金，收取履约保证金。

22.2.招标人开户名：晋江市侨声中学，开户银行：工商银行晋江市支行，帐号：1408012109022603418。

第3章 协议书

晋江市侨声中学集英楼拆除工程协议书

发包人：     晋江市侨声中学    （全称）

承包人：_______________________________________（全称）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本拆除工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：晋江市侨声中学集英楼拆除工程

工程地点：晋江市东石镇侨声中学校园内

工程内容：晋江市侨声中学集英楼拆除工程施工招标，包括：地面建筑物的拆除，含地下基础梁及承台挖除，所有拆除后弃渣均需外运，场地平整。

2.本拆除工程拆除费用金额：     拾    万    仟    佰    拾___  元整，小写：¥                  。

3.付款方式：工程完工后10个工作日内结算，凭正式票据汇入对方账户。

4.总工期：20 个日历天，开工日期即发包人审批开工令的次日。

5.拆除要求及垃圾的清运：

承包人在规定的时间内完成拆除任务。包括：晋江市侨声中学集英楼拆除工程施工招标，包括：地面建筑物的拆除，含地下基础梁及承台挖除，所有拆除后弃渣均需外运，场地平整。延期一天，承包人每天支付发包人违约金壹仟元整（￥1000元）。拆除工程所产生的垃圾由承包方无条件负责全面清运。

6.发包人、承包人的权利和职责

6.1.发包人的权利和职责

6.1.1.发包人有权对承包人房屋拆除施工现场进行安全监督检查，发现问题有权要求承包人进行整改。

6.1.2.发包人有权对承包人房屋拆除施工现场的渣土清运进行监督检查，发现问题有权要求承包人进行整改，整改不到位，视具体情况酌情扣除履约保证金。

6.1.3.发包人有权按本工程招标文件规定收取投标保证金、履约保证金。

6.1.4.发包人必须保持本项目现场踏勘时房屋外观的现状。

6.2.承包人的权利和职责

6.2.1.承包人负责对房屋拆除施工人员进行安全教育，严格按照操作规程施工，在现场设置安全保护设施和警示标志，对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并对房屋拆除安全负全责，发包人不承担任何安全责任和费用。

6.2.2承包人应制定可靠的施工方案，对施工现场做好必要的保护工作，按发包人要求的期限完成拆除及清渣平整任务。

6.2.3.承包人在施工中，发生的民工工资、机械费用等一切费用由承包人全部负责，与发包人无关。

6.2.4承包人必须严格按照发包人的要求施工，积极配合发包人的工作。如因承包人不按照发包人的要求施工，造成合同无法正常履行的，所造成的经济损失全部由承包人承担。

7.本协议如有不周之处，由发包人、承包人协商解决，签订补充协议，补充协议也是本合同的组成部份。

8.合同生效

8.1.本合同签订时间：      年   月   日。

8.2.本合同签订地点：  晋江市侨声中学

8.3.本合同双方约定：发、承包方盖章及法定代表人签字盖章后生效。

8.4.本合同一式六份，发包人、承包人各执三份。

发包人（盖章）：                   承包人（盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

电话：0595-85580893               电话：

传真：0595-85599893               传真：

开户名：晋江市侨声中学            开户名：

开户银行：工商银行晋江市支行      开户银行：

帐号：1408012109022603418         帐号：

邮编：362271                      邮编：

第4章 施工安全和环境保护

1.国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；

2.同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；

3.为安全工作所需的全部费用由承包人承担。

4.承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

5.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并承担因承包人原因造成的责任。

6.施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整由承包人自行负责施工，施工费用均由承包人负责。本工程的施工过程中发生的各项清理费用均由承包人负责。承包人在合同规定的工期内完成本工程的拆除任务、现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人的要求及时完成清理，发包人有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从履约保证金中扣除。

第5章 招标文件资料

目   录

1.资格审查文件资料............................15

1.1.资格审查申请函............................15

1.2.投标人基本情况表..........................17

1.3.法定代表人资格证明书......................18

1.4.授权委托书................................19

1.5.近五年企业履约情况表......................20

1.6.财务状况表................................21

2.商务文件资料................................22

2.1.投标函....................................22

2.2.自愿书....................................23

2.3.标价单....................................24

3.技术文件资料................................25

3.1.项目安全文明施工组织方案..................25

1.1.资格审查申请函

资格审查申请函

致：晋江市侨声中学（招标人名称）

- 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为晋侨拆招［2021］1号的晋江市侨声中学集英楼拆除工程 （项目名称） 一个 标段的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

- 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

- 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

- 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

- 我方将派出                       为本项目的代理人，全权处理本项目的有关事宜。

- 我方提供金额为人民币            元的投标保证金，以         现金形式与本资格审查申请书同时递交。

投标人：                              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                         （签字）

地  址：                                                 。

电话：             传真：          邮政编码：            。

日  期：          年      月       日

1.2.投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

- 投标人须附上营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件。投标人还须附上施工企业安全生产许可证。以上均应加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

1.3.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：                                         。

地    址：                                         。

姓名：          性别：    年龄：    职务：         。

系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

日  期：       年    月    日

1.4.授权委托书

授权委托书

本人         （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改晋江市侨声中学（招标人名称）的晋江市侨声中学集英楼拆除工程（项目名称） 一个标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：              性别：    年龄：         。

单     位：                     部门：

职务：         。

身份证号码：                                      。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：                 （签字或签章）

委托代理人：                      （签字）

日期：         年    月   日

1.5.近五年企业履约情况表

近五年企业履约情况表

| 投标人近五年（自招标公告发布之日的前五年以来）已完工程和目前在建工程合同履约过程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况； |  |
| --- | --- |
| 如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人； |  |
| 投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：投标人须填写此表。

1.6.财务状况表

财务状况表

基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况：

| 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |
| 基本账户 | 开户名称： |
|  | 账号： |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

2.1.投标函

投  标  函

晋江市侨声中学（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了晋江市侨声中学集英楼拆除工程（项目名称）一个标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
              元（¥             ）（见报价单）的投标总报价，工期20日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）贰万元整（¥：20000.00 ）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出                  为本项目的代理人，全权处理本项目的有关事宜。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                 （其他补充说明）。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：                              。

电话：                           。

传真：                            。

邮政编码：                        。

年      月      日

2.2.自愿书

自  愿  书

晋江市侨声中学：

我司申请参加晋江市侨声中学集英楼拆除工程招投标活动，并按招标文件要示提交投标保证金。如有幸中标，我司还将按招标文件要求提交履约保证金。在此，我司自愿将投标保证金在投标有效期内产生的利息以及履约保证金在合同履行期间产生的利息（如有）无偿捐献给贵校，为晋江市侨声中学的发展尽微薄之力。

特此声明。

单位名称：                   （公章）

2021年   月   日

2.3.投标标价单

晋江市侨声中学集英楼拆除工程投标报价单

| 公司名称 | ______________________________________________（公章） 法人代表（签字）：______________________ |
| --- | --- |
| 标 价 | □残值回收 □拆除费用 人民币： ______万_____仟_____百_____拾_____元_____角_____分 （小写）￥：________________________。 |
| 备注 | 投标报价时必须在残值回收或拆除费用前的方框内选择其中的一项打“√”，都打“√”或不打“√”均作废处理。 |

3.技术文件资料

3.1.项目安全文明施工组织方案

投标人必须按建筑行政主管部门、安生生产管理部门规定的相关规范做好本项目的安全文明施工组织方案。